ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024 г. п. Стычновский № 78.9/ 37-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Стычновского сельского поселения С.В. Пономарев

Приложение

к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения

 от 20.03.2024 г. № 78.9/37-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения» за 2023 г.

РАЗДЕЛ 1

 Конкретные результаты , достигнутые за 2023 год

В целях создания условий комплексного решения проблем благоустройства, обеспечения и улучшения внешнего вида территории Стычновского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности; повышения качества и комфорта проживания населения на территории Стычновского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г № 21 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) Улучшилась организация освещения улиц, увеличилось количество освещенных улиц;

2) Повысился уровень благоустройства и озеленения территории поселения;

3) Повысилась удовлетворенность населения Стычновского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

4) Улучшилось санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

РАЗДЕЛ 2

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

 событий муниципальной программы

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ..

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования с учетом изменений в сумме 577,7 тыс. руб. Объем ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 31.12.2023 г. фактическое освоение средств составило 577,7 тыс. рублей или 97,44% к плановым назначениям.

Распоряжением Администрации Стычновского сельского поселения от 30.12.2022 г. № 78.9/45-Р утвержден план реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения» на 2023 год (далее - план реализации).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц»

.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Организация освещения улиц» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 592,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 г. фактическое освоение средств составило 577,7тыс. рублей, из них:

на мероприятие «Оплата электроэнергии за уличное освещение» при плане 138,2 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 123,1 тыс. рублей;

на мероприятие «Техническое обслуживание уличного освещения, приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле и т.д.)» при плане 248,5 тыс. руб. фактическое освоение составило 233,3 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Озеленение территории» - без финансирования.

Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 344,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 г. фактическое освоение средств составило 344,4 тыс. рублей. Из общего числа мероприятий проведены:

1. на мероприятия «по благоустройству территории» при плане на сумму 305,8 тыс.руб. фактическое освоение средств составило 305,8 тыс.руб.

2. на мероприятия «Содержание, ремонт памятников и обелисков» при плане на сумму 18,6 тыс.руб. фактическое освоение средств составило 18,6 тыс. руб.

3. на мероприятия по изготовлению сметы на кап. ремонт Объекта: «Благоустройство общественной территории МБУ- Стычновский СДК» при плане на сумму 20,0 тыс. руб. фактическое освоение средств составило 20,0

 Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- Возросшая потребность жителей поселения в создании комфортных условиях проживания.

- Поступившие заявки от жителей по улучшению освещения отдельных опасных участков улиц и дорог.

- Выполнение нормативных требований по обеспечению жителей поселения зелеными насаждениями.

- В связи с выполнением нормативных требований по обеспечению жителей поселения зелеными насаждениями .

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 592,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 592,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 592,9 тыс. рублей,

 в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 592,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 577,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района – 577,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района составил 15,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

 программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 4 показателя, все значений соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Количество дополнительно установленных светильников» - плановое значение- 1, фактическое значение-1, по просьбам жителей поселения, на опасных участках улиц.

Показатель 1.2 «Доля освещенной улично-дорожной сети» — плановое значение -36,0 фактическое значение-36,0

Показатель 2.1 « Количество высаженных деревьев» — плановое значение –не менее-40, фактическое значение-40.

Показатель 3.1 «Количество отремонтированных памятников » — плановое значение – не менее 7, фактическое значение-7

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет \_1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 577,7 тыс. рублей / 592,9 тыс. рублей = 0.97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района .

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом 0,97 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,99 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

 Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Продолжить работы по увеличению доли освещенности улично-дорожной сети

 Строго следить за выполнением лимитных обязательств в вопросах уличного освещения.

 Добиваться повышение уровня благоустройства и озеленения территорий Стычновского сельского поселения до нормативных требований.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | Х | Х | Х | 550,8 | 550,7 | x |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Техническое обслуживание уличного освещения. | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 59,6 | 59,6 | x |
| 3. | Мероприятие 1.2Приобретение материальных запасов ( лампы светильники, реле времени и т.д.) | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,7 | 50,7 | x |
| 4. | 1.3 Оплата электроэнергии за уличное освещение | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 138,2 | 123,1 | x |
| 5. | Подпрограмма 2 «Озеленение территории поселения» | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | Без финансирования |
| 6. | 2.1. Приобретение  материалов (саженцев деревьев,кустарников) | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | Без финансирования |
| 7. | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 344,4 | 344,4 | x |
| 8. | 3.1. Содержание, ремонт памятников и обелисков | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,6 | 18,6 | 0,0 |
| 9. | 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |
| 10 | 3.3 Приобретение материальных запасов для организации благоустройства территории поселения | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | x |
| 11 | 3.4 Мероприятия по благоустройству территории | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 305,8 | 305,8 | x |
| 12 | 3.5 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок. | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | 3.6 Разработка локальной сметы, экспертизу и определение доверенности стоимости локальной сметы по благоустройству общественной территории Стычновского СДК | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | 3.7 Мероприятия по проведению дезенсекции территории | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)Специалист 1 категории по вопросам муниципального | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 3.8 Мероприятия по изготовлению сметы на кап. ремонт Объекта: «Благоустройство общественной территории МБУ- Стычновский СДК» | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения)Специалист 1 категории по вопросам муниципального | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 |  |
| 13 | Подпрограмма 4Организация и содержание мест захоронений | всего, в том числе: | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 x |
| 13 | 4.1. Основное мероприятие : Содержанию мест захоронений | Администрация Стычновского сельского поселения(глава Администрации Стычновского сельского поселения) Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства –Парапир С.С | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | x |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей)  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения»  | Всего | 592,9 | 592,9 | 577,7 |
|  |  |  |  |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 592,9 | 592,9 | 577,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| бюджета района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Организация освещения улиц»  | Всего | 248,5 | 248,5 | 233,3 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 248,5 | 248,5 | 233,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1. Техническое обслуживание уличного освещения  | Всего | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
|  |  |  |  |
| 1.2. Приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле и т.д.) | Всего | 59,6 | 59,6 | 59,5 |
| бюджет Стычновского сельского поселения | 59,6 | 59,6 | 59,5 |
|  |  |  |  |
| 1.3 Оплата электроэнергии за уличное освещение  | Всего | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района  | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Стычновского сельского поселения  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 0 | 0 | 0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| 2.1. Приобретение  материалов (саженцев деревьев,кустарников) | Всего | 0 |  | 0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 0 |  | 0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Всего | 344,4 | 344,4 | 344,4 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 344,4 | 344,4 | 344,4 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| 3.1. Содержание, ремонт памятников и обелисков | Всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.3 Приобретение материальных запасов для организации благоустройства территории поселения | бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  |  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.4 Мероприятия по благоустройству территории | Всего | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3,5 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок. | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  - бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
|  - областной бюджет |  |  |  |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| 3.6. Разработка локальной сметы , экспертизу и определение достоверности стоимости локальной сметы по благоустройству общественной территории Стычновского СДК | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| 3.7 Мероприятия по проведению дезинсекции территории | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| 3.8 Мероприятия по изгтовлению сметы на капитальный ремонт Объекта: «Благоустройство общественной территории МБУ- Стычновский СДК | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Подпрограмма 4Организация и содержание мест захоронений | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
|  - федеральный бюджет |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
|  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.1. Основное мероприятие : Содержание мест захоронений | бюджет Стычновского сельского поселения  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  |  - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского поселения» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1««Организация освещения улиц»» |
| 1.1. | Количество дополнительно установленных светильников | Шт. | 1 | 4 | 1 |  |
| 1.2. | Доля освещенной улично-дорожной сети | % | 36,0 | 36,0 | 36,0 | в связи с просьбами жителей поселения по установке дополнительных светильников на опасных участках улиц |
| Подпрограмма 2 ««Озеленение территории поселения»» |  |
| 2.1 | Количество высаженных деревьев | Шт. | 40 | Не менее 40 | 40 |  достижение нормативных требований по озеленению населенных пунктов |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения » |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных памятников | Шт. | 7 | Не менее 7 | 7 |  |